АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЮРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От08.07.2014г                              с.Маюрово                                              № 20

Об утверждении графика проведения

конкурсных процедур по передаче в

концессию объектов водоснабжения и

водоотведения, находящихся в муниципальной

собственности Маюровского сельсовета

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013г. № Пр- 1479:

1.Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов  водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Маюровского сельсовета, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом информационном бюллетене «Маюровский вестник» и разместить на сайте администрации Маюровского сельсовета.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Маюровского сельсовета                                                 В.В.Чурикова

Приложение

к распоряжению главы

Маюровского сельсовета

от___________ №____

ГРАФИК

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов

водоснабжения и водоотведения, находящихся в

муниципальной собственности Маюровского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление прав муниципальной собственности на объекты водоснабжения и водоотведения и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | С момента утверждения до 01.09.2015 |
| 2 | Создание конкурсной комиссии | 01.09.2015 – 01.10.2015г. |
| 3 | Разработка конкурсной документации | 01.10.2015г – 01.11.2015г. |
| 4 | Конкурсные процедуры | 01.11.2015г.- 01.12.2015г. |
| 5 | Заключение концессионного соглашения с победителем конкурсных процедур | 01.12.2015г- 01.01.2016г. |
| 6 | Реализация концессионного соглашения | Согласно сроков концессионного соглашения |